	Datum :


	1 september 2025

	Aan :


	Kerkfabriek Sint-Jan Teralfene / College van burgemeester en schepenen

	Betreft :


	Aanpassingsnota meerjarenplan 2026-2031


Onderwerp van de nota. 









De door kerkfabriek Sint-Jan Teralfene in meerjarenplan 2026-2031 opgenomen investeringstoelagen hebben een aanzienlijke impact op de financiële beleidsruimte van het lokaal bestuur. Het college van burgemeester en schepenen besliste daarom in zitting van 2 september 2025 dat enkel de essentiële en dringende investeringsprojecten betoelaagd worden, meerbepaald de investeringsprojecten die bijdragen aan het in stand houden van de kerkgebouwen en waar geen uitstel voor mogelijk is.
Een aanpassing van het meerjarenplan van de kerkfabriek dringt zich bijgevolg op. 
Afspraken

1. Het investeringsbudget van het meerjarenplan 2026-2031 van kerkfabriek Sint-Jan Teralfene wordt als volgt aangepast:
· investeringstoelage 2026: er wordt een investeringstoelage van € 26.000,00 voorzien in plaats van € 45.000,00. De kerkfabriek bepaalt in de loop van het jaar, en in overleg met het gemeentebestuur, de prioritaire projecten die met deze investeringstoelage gefinancierd zullen worden. De beschikbare investeringstoelage 2025 kan eveneens worden aangewend om onderstaande projecten uit te voeren:
· behandeling boktor kerkzolder (draagstructuur) - hoogdringend - € 14.000,00;

· herstelling ophanging middenklok (metaalmoeheid) - hoogdringend - € 12.000,00;

· plaatsen module sanitaire voorzieningen - dringend - € 4.000,00;

· vernieuwing buitenschil & dak sanitair - dringend - € 15.000,00;

· investeringstoelage 2027

· audio-visuele infrastructuur (schermen) - dringend - € 6.100,00;
· investeringstoelage 2028:

· Hervoegen & herstellen torenmuren & voorgevel - relatief dringend - € 97.400,00;
· investeringstoelage 2029 en 2030:

· Hervoegen en herstellen gevels noord- en zuidkant: relatief dringend - 2 x € 44.000,00;
· investeringstoelage 2031:

· Voorzetramen veiligheidsglas noordkant (6 stuks) - minder dringend - € 60.000,00;
· schilderen buitenschrijnwerk - dringend - € 6.000,00;

2. De toelagen voor de periode 2026-2031 voor kerkfabriek Sint-Jan Teralfene worden als volgt aangepast:

	 
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	Exploitatietoelage
	€ 8.270,00
	€ 9.670,92
	€ 9.759,03
	€ 8.332,10
	€ 8.350,00
	€ 8.390,00

	Investeringstoelage
	€ 26.000,00
	€ 0,00
	€ 0,00
	€ 0,00
	€ 0,00
	€ 6.000,00


Voor dringende en noodzakelijke investeringen ter onderhoud van het kerkgebouw (zoals bijvoorbeeld de pleisterwerken die uitgevoerd dienen te worden na de dakrenovatie), die opduiken in de loop van het meerjarenplan, wordt voorzien in een oplossing na overleg tussen de kerkfabriek en het college van burgemeester en schepenen
Goedkeuring nota
De aanpassingsnota wordt goedgekeurd door de leden van de kerkraad op .............................
Voorzitter



 secretaris 



penningmeester
         Leden

en door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 2 september 2025.
